네트워크 게임 프로그래밍

Term Project

2015182004 김하윤

2016180011 김연지

- 애플리케이션 기획

  - 게임 제목

Metal Slug Shooting

  - 게임 장르

1:1 슈팅게임

  - 게임 설명

Metal Slug라는 횡 스크롤 액션 아케이드 게임 시리즈를 모작하여 1:1 슈팅게임으로 재구성했습니다.

게임을 실행 후 로고가 뜨고 서버에 접속한 순서대로 1P, 2P가 지정됩니다.

로비화면에서는 자신이 1P. 2P인지 확인을 할 수 있고, 서버에 2명이 접속을 하게 된 후 5초를 카운트한 후 게임이 시작됩니다.

플레이 중 헬기가 나타나 맵 중앙에 아이템을 떨어트립니다.

한 게임당 제한시간은 90초입니다.

승리 조건은 상대 플레이어를 죽이고 살아남는 것입니다.

단, 시간이 다 하여 둘 다 살아있는 경우에는 체력이 더 많이 남은 쪽이 승리하게 됩니다.

              - Player

- 게임에 로그인 한 순서에 따라 1P, 2P가 자동으로 선택됩니다.

- 플레이어의 총알 이미지는 1P, 2P 동일합니다.

  - 총알의 데미지:10

  - 탄창을 교환할 때 딜레이 발생 약 2초, 그동안은 공격이 불가합니다.

  - 초반 지급 탄환은 총알 10발과 탄창 2개 즉, 총알 30개를 지급합니다.

| 1P | 2P | Bullet |
| --- | --- | --- |

- 플레이어의 체력:100

  - 체력 회복 아이템을 먹을 시 체력 회복이 가능합니다.

              - 헬기

| 이미지 | 설명 |
| --- | --- |
|  | 게임 시작 후 10초 뒤 30 20초 간격으로 3 4번 출현합니다. 10초에는 수류탄 아이템을 떨굽니다. 40초에는 탄창을 충전해주는 아이템을 떨굽니다. 마지막으로 70초에는 30또는 70의 피회복을 해주는 아이템이 랜덤으로 떨어트립니다. HP+30, HP+70, 탄창, 수류탄 순서대로 떨어트립니다. |

              - Item

- 아이템은 자신이 승리 조건에 도달하기 쉽도록 도와줍니다.

  - 아이템의 획득 여부에 따라 게임의 승패 요인에 영향을 끼칩니다.

- 게임 플레이 중 헬기가 나타나 맵 중앙에 아이템을 떨굽니다.

| Item | 이미지 | 변경 이미지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 체력 회복 |  |  | 먹는 즉시 체력 회복 |
| 수류탄 |  |  | 공격력:50 30 포물선으로 이동함 |
| 탄창 충전 |  |  | 1~3개 랜덤으로 획득 |

              - 맵

| 이미지 | 설명 |
| --- | --- |
|  | 크기 : 1280x720 |

| 기능 | 키 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 좌, 우 이동 | ←, → | 플레이어가 좌, 우로 이동 |
| 앉기 | ↓ | 플레이어가 현재 위치에서 앉음 |
| 탄창 교환 | R | 총알을 다 사용했을 경우 탄창을 교환하여 총알을 채움 |
| 총알 발사 | SPACE BAR | 플레이어가 총알을 발사 |
| 수류탄 발사 | Q | 플레이어가 수류탄을 발사 |

  - 게임 조작법

  - 게임 스크린샷 예

[그림1] 로비 화면에서 첫번째로 접속한 클라이언트가 플레이어 1로 선택된 예이다.

[그림2] 인게임 화면에서 플레이어2가 총을 발사하고 있으며, 헬기에서 아이템이 드랍되는 상황이다.

- High-Level 디자인

1P접속시 게임(방) 스레드 생성

  - 클라이언트

    - 서버에 접속을 시도하고 다른 클라이언트가 접속할 때 까지 ‘WAIT’라는 단어가 화면에 나옵니다.

    - 모든 플레이어가 접속을 성공했으면 서버로부터 인 게임으로 가기 위한 카운트를 세기위해 카운트 정보를 받습니다.

    - 총알, 아이템, 플레이어의 정보를 그립니다.

    - UI를 그립니다.

    - 키 입력 값을 서버에게 보냅니다.

    - 지정된 시간(10, 30, 50, 70)이 경과하면 헬기가 나타나 아이템을 떨어트립니다.

    - 서버로부터 게임의 승패 결과를 받습니다.

  - 서버

    - 접속한 클라이언트의 순서에 맞게 1P, 2P라는 ID를 부여합니다.

    - 접속한 클라이언트가 2명이 되었을 때 자동으로 5 3초의 카운트를 세는 것을 클라이언트에게 알립니다.

    - 플레이어의 최초 상태를 클라이언트에게 알려줍니다.

    - 클라이언트의 키 입력 정보를 받습니다.

    - 플레이어와 총알의 위치좌표를 갱신합니다.

    - 각각의 클라이언트에게 게임제한시간(90초부터 0으로 카운트)을 계속해서 보내줍니다.

    - 지정된 시간(10, 40, 70)이 경과하면 헬기가 나타나 아이템을 떨어트립니다.

    - 아이템의 정보를 클라이언트에게 보내줍니다.

    - 총알, 아이템과 플레이어의 충돌처리를 합니다.

    - 플레이어 둘 중 한명이라도 죽으면 게임 결과를 클라이언트에게 보낸 후 게임 종료합니다.

    - 게임제한시간이 지난 후, 플레이어 둘 다 살아 있으면 체력이 더 많은 쪽에게 승리 결과를 보내고, 체력이 더 적은 쪽에는 패배 결과를 보낸 후 게임 종료합니다.

- Low-Level 디자인

  - 프로토콜

    - #define

#define LEFT_KEY			3	// 키보드 방향키 ←

#define RIGHT_KEY		4	// 키보드 방향키 →

#define DOWN_KEY		5	// 키보드 방향키 ↓

#define SHOOT_KEY		6	// 제자리에서 총알발사

#define PLAYERMAX		2

#define MAXCOUNT		10

#define BOOMCOUNT		3

#define DEFAULT_MID_HEIGHT 	300.f

#define BOOM_DIST 		500.f

#define PLAYER_SPEED		15.f

#define BULLET_SPEED		30.f

#define BULLET_DAMAGE		10.f

#define BOOM_DAMAGE		30.f

    - enum 열거형

enum GAMESTATE

{

GAME_READY = 0,	// 게임 대기중

GAME_OK = 1,		// 게임 준비완료

GAME_PLAY = 2,		// 게임 플레이상태

GAME_END = -1		// 게임 종료상태

};

enum GAMERESULT

{

NONE = 0,		// 아직 결과 없음

WIN = 1,		// 승

LOSE = -1		// 패

};

enum PLAYER_STATE

{

STAND,			// 서 있는 상태

SIT,			// 앉아 있는 상태

ATTACK,			// 공격하는 상태

DIE			// 죽은 상태

};

    - struct 구조체

struct PlayerInfo

{

int num;			// 1p인지 2p인지

int x;			// 좌표 x

int y;			// 좌표 y

int magazinecnt;		// 탄창수

int boomcnt;		// 수류탄수

int bulletcnt;		// 총알수

int hp;			// 현재 HP

int dir;			// 바라보는 방향 -1:왼 1:오

int state;			// 현재상태 -> 애니메이션 출력 때문에...

};

struct BulletInfo

{

int num;			// 총알의 주인 1:1p  2:2p

int x;			// 좌표 x

int y;			// 좌표 y

int damage;		// 총알의 데미지

int dir;			// 총알의 방향

bool shoot;		// 발사했는지

};

struct ItemInfo

{

int num;			// 아이템 정보 0:HP30회복 1:HP70회복 2:탄창 3:수류탄

int x;			// 좌표	x

int y;			// 좌표 y

bool enable;		// 그려지는 건지

};				// 12byte

struct BoomInfo

{

int x;

int y;

bool shoot;

};

struct HeliInfo

{

int x;			// 좌표 x

bool drop;		// 아이템 떨어트릴건지

};

struct DATA

{

int  		num;					// 1P, 2P

PlayerInfo	player[PLAYERMAX];			// 플레이어 정보

BulletInfo 	bullet[PLAYERMAX][MAXCOUNT];		// 총알 정보

BoomInfo	boom[PLAYERMAX][BOOMCOUNT];	// 수류탄 정보

};

struct ITEM_DATA

{

ItemInfo		Item[4];

};

struct Key_DATA

{

int num;			// 1P, 2P

int key;			// key값

};

  - class 구조

- Network			// 서버 통신과 관련된 Class

  - Network

- GameFramework		// 게임의 전반적인 Framework를 관리하는 Class

  - Timer

  - Input

  - Scene

  - GameObject

  - Animation

  - Texture

- GameScene			// 게임 장면에 대한 Class

  - Lobby

  - InGame

- Object				// 게임 내의 오브젝트에 대한 Class

  - Background

  - Player

  - Boom & Bullet

  - Item

    - Heli

    - Boom

    - Magazine

    - Healing

  - UI				// UI에 대한 Class

    - HP Bar & Gauge

    - Timer

    - Win or Lose

  - 스레드 함수

// 타이머 스레드 함수
// -> 클라이언트에게 시간을 전달할 때 사용하는 함수입니다.
DWORD WINAPI Timer(LPVOID arg);

// 클라이언트와 데이터 통신 스레드 함수
// -> ReceiveKeyData와 SendData 스레드 함수를 이 함수 내에서 호출합니다.
// -> Send와 RecvKeyAndDataUpdate 함수를 이용하여 GameState와 Timer, 제한시간, DATA, 헬기정보, item정보, 승패여부 등을 주고받으며 처리합니다.
DWORD WINAPI ProcessClient ProcessGame (LPVOID arg);

// 키 입력 받는 스레드 함수
// -> 클라이언트로부터 키 값을 받고, 받은 키 값을 토대로 Player와 Bullet의 정보를 갱신해주는 함수입니다.
DWORD WINAPI ReceiveKeyData(LPVOID arg);

// 입력받은 키를 토대로해서 DATA구조체를 갱신 후 클라이언트에게 보내는 스레드 함수입니다.
// -> 클라이언트에게 시간을 전달할 때 사용하는 함수입니다.
DWORD WINAPI SendData(LPVOID arg);

  - 동기화

Critical Section(임계영역)사용

  - 동기화가 다른 동기화방식보다 빠르고 특히 아이템을 먹을 때 다른 스레드의 접근을 막아야 하기 때문입니다.

  - 클라이언트

- 송신함수

| 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| void SendInputKey(int Key) void CNetwork::Input() | 플레이어가 입력한 키보드 정보를 서버로 전송하기 위한 함수입니다. 입력한 키 정보를 intKey_DATA형 데이터로 서버에 전달합니다. (ex. Q_KEY = 1, RIGHT_KEY = 3 등) 로비에서 준비 상태 입력, 게임 플레이관련 키 등 |
| void SendPlayerInfo(PlayerInfo Player) | 플레이어의 정보를 담은 구조체를 서버로 전송하는 함수입니다. |
| void SendBulletInfo(BulletInfo bullet) | 총알의 정보를 담은 구조체를 서버로 전송하는 함수입니다. |

- 수신함수

| 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| void RecvTimerInfo(int time) | 게임 플레이의 제한시간을 카운트하는 정보를 수신하는 함수입니다. |
| void RecvGameResult (int num) | 게임의 결과를 수신하는 함수입니다. num 값이 -1이면 패배, 1이면 승리 |
| void RecvGameState(int state) | 게임의 상태를 수신하는 함수입니다. state = 0(게임 중), state = -1(게임 종료) |
| void RecvItemInfo(int num) | 헬기에서 떨어진 아이템의 정보를 받는 함수입니다. num 값 1(회복), 2(수류탄), 3(탄창) |
| void RecvHelicopter(bool heli) | 헬기가 그려질 때를 알기 위한 함수입니다. heli 값이 false이면 안 그림, true이면 그림 |
| void RecvTime(int time) | 경과한 시간을 서버에서 받는 함수입니다. |
| void RecvTimeLimit(int time) | 제한 시간을 서버에서 받는 함수입니다. |
| void CNetwork::Update() | 서버로부터 데이터들(게임 상태, 제한시간, 헬기정보, 아이템, 승패 정보)을 받고 업데이트 합니다. |

  - 서버

    - 송신관련함수

| 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| void SendTimerInfo(int time) | 게임 플레이의 제한시간을 카운트하는 정보를 송신하는 함수입니다. |
| void SendGameResult (GAMERESULT result) | 게임의 결과를 송신하는 함수입니다. result = -1(패배), result = 1(승리) |
| void SendGameState(int state) | 게임의 상태를 송신하는 함수입니다. state = 0(게임 중), state = -1(게임 종료) |
| void SendItemInfo(int num) | 헬기에서 떨어트릴 아이템의 정보를 송신할 함수입니다. num 값 1(회복), 2(수류탄), 3(탄창) |
| void SendHelicopter(bool heli) | 헬기가 그려질 때를 알기 위한 함수입니다. heli = true 그림, false 안 그림 |
| void SendTime(int time) | 경과한 시간을 클라이언트로 전송하는 함수입니다. |
| void SendTimeLimit(int time) | 제한 시간을 클라이언트로 전송하는 함수입니다. |
| void Send(const char * buf, int len, string str) | 재정의한 send함수 입니다. 각각의 클라이언트에게 send해주고 retval이 -1(SOKET_ERROR)일 시, 해당 클라이언트가 종료했음을 알려줍니다. 또한 입력한 str을 console창에서 cout 해줍니다. Ex) 1P send 승패여부 |

    - 수신관련함수

| 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| void RecvInputKey(int Key) void RecvKeyAndDataUpdate() | 플레이어가 입력한 키보드 정보를 recv 함수로 수신 받고 그에 따른 캐릭터 정보, 불렛, 수류탄 정보들을 처리해주는 클라이언트로 수신하기 위한 함수입니다. 입력한 키 정보를 int형 데이터로 서버에서 전달받습니다. |
| void RecvPlayerInfo(PlayerInfo Player) | 플레이어의 정보를 서버에서 수신하는 함수입니다. PlayerInfo 구조체를 받습니다. |
| void RecvBulletInfo(BulletInfo bullet) | 총알의 정보를 서버에서 수신하는 함수입니다. BulletInfo 구조체를 받습니다. |
| void Recv(char * buf, int len, string str) | 재정의한 recv함수 입니다. 각각의 클라이언트로부터 recv받고 retval이 -1(SOKET_ERROR)일 시, 해당 클라이언트가 종료했음을 알려줍니다. 또한 입력한 str을 console창에서 cout 해줍니다. Ex) 1P recv 승패여부 |

- 개발환경

  - Visual studio 2017

  - Github, gitsvn

  - 포토샵, 그림판, Word

- 팀원 별 역할분담

  - 클라이언트

| 구현 내용 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 게임 UI, 플레이어, 아이템 그래픽 디자인 및 구현 |  | √ |
| 클라이언트 프로토콜 디자인 및 구현 | √ |  |
| class Timer, class Input (타이머, 키 입력)구현 | √ |  |
| class Timer, class Input (타이머, 키 입력)구현 | √ |  |
| class Scene, class SceneManager (장면과 장면을 관리하는 매니저) 구현 | √ |  |
| class Object, class Player (오브젝트와 플레이어) 구현 | √ |  |
| class Bullet 구현 | √ | √ |
| void SendBulletInfo() 구현 | √ | √ |
| class Item (아이템 3가지)구현 |  | √ |
| 기본적인 네트워크 환경 구현 |  | √ |
| 게임 결과 recv함수 구현 |  | √ |
| 아이템 정보 recv함수 구현 |  | √ |
| void SendKeyData() 구현 |  | √ |
| DWORD WINAPI SendData() 구현 |  | √ |

  - 서버

| 구현 내용 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 기본적인 네트워크 환경 구현 |  | √ |
| DWORD WINAPI Timer(LPVOID arg) 구현 | √ |  |
| DWORD WINAPI ProcessClient(LPVOID arg) 구현 | √ |  |
| 플레이어와 총알, 아이템의 충돌체크 구현 | √ |  |
| 서버 프로토콜 디자인 및 구현 | √ |  |
| DWORD WINAPI RecvKeyData() 구현 |  | √ |
| void RecvData() 구현 |  | √ |
| void RecvBulletInfo() 구현 | √ | √ |
| 총알 정보 관련 함수 구현 | √ | √ |
| 게임 결과 send함수 구현 |  | √ |
| 아이템 정보 send함수 구현 |  | √ |
| 클라이언트의 강제 종료 여부를 체크는 함수 구현 | √ |  |
| 로비 내 플레이어의 상태를 확인하는 함수 구현 | √ | √ |

| 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- |

- 개발일정(원본)

| Class Input 구현 | 기본적인 네트워크 환경 구현 (클라이언트) | Class Timer 구현 | 기본적인 네트워크 환경 미 구현 보완 | Timer 스레드 함수 구현 | RecvInputKey() 구현 | Class Scene, Class SceneManager 구현 | RecvKeyData () 구현 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Class Object 구현 |  | Class Object 구현 |  | Class Player 구현 | Timer UI띄우기 |
| Class Player 구현 |  | Player 보완 | RecvData() 구현 |  | Class Item 구현 (HP) |  | Class Item 구현 (탄창) |
| Bullet 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) | 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) | 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) |  |  |
| 아이템과 플레이어 충돌 구현 | Item관련 Send, Recv 함수 구현 | 아이템과 플레이어 충돌 구현 | HP UI 구현 | 충돌 오류 체크 | 수류탄 UI 구현 | 충돌 오류 체크 |  |
|  | 탄창 수 UI 구현 |  | 총알 수 UI 구현 | 탄창 수 동기화 확인 |  | 총알 수 동기화 확인 |  |
| 게임결과 UI 구현 |  |  | 게임 결과 send, recv 함수 구현 | 강제종료 여부 체크 함수 |  |  |  |
| 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 |  |  |

| 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- |

수정

| 클라이언트 및 서버 프로토콜 디자인 및 구현 | 기본적인 네트워크 환경 구현 | Class Timer 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 | Timer 스레드 함수 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 | Class Scene, Class SceneManager 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Input 구현 |  | Class Object 구현 | Recv, Send KeyData () 구현 | Class Object 구현 |  | Class Player 구현 | Timer UI띄우기 |
| Class Player 구현 |  | Player 보완 | RecvData() 구현 | Player, Key 동기화 확인 | Class Item 구현 (HP) | Player, Key 동기화 확인 | Class Item 구현 (탄창) |
| Bullet 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) | 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) | 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) |  |  |
| 아이템과 플레이어 충돌 구현 | Item관련 Send, Recv 함수 구현 |  | HP UI 구현 |  | 수류탄 UI 구현 |  |  |
|  | 탄창 수 UI 구현 | 충돌 오류 체크 | 총알 수 UI 구현 | 탄창 수 동기화 확인 |  | 총알 수 동기화 확인 |  |
|  |  | 게임결과 UI 구현 |  | 강제종료 여부 체크 함수 | 게임 결과 send, recv 함수 구현 |  |  |
| 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 | 로비구현 |  |  |

- 세부 개발 일정

| 11/5 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 클라이언트 및 서버 프로토콜 디자인 및 구현 | 기본적인 네트워크 환경 구현 |
| 결과 | 기획한 프로토콜 구현 | 클라이언트가 서버에 접속하는 지 확인 |

| 11/6 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Timer 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 및 리소스 편집 |
| 결과 | 시험 | 시험 |

| 11/7 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Timer스레드 함수 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 및 리소스 편집 |
| 결과 | Class CTimer 서버 및 클라이언트에 구현 | 리소스 편집 |

| 11/8 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Scene, SceneManager 구현 | 게임 UI, 플레이어, 아이템, 맵 디자인 및 리소스 편집 |
| 결과 | Class Scene, SceneManager, SceneScript 구현 | 시험 |

| 11/9 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Input 구현 |  |
| 결과 | Class Input(클라이언트)구현 | 리소스 편집 |

| 11/10 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Object 구현 | Recv, Send KeyData 함수 구현 |
| 결과 | Class Object 구현, Class Scene에서 Object들을 관리하게 끔 수정 클라에서 SendKeyData() 함수 구현 | KeyData를 주고 받기위한 관련 프로토콜 수정 및 추가 void RecvKeyAndDataUpdate(); 함수 구현(서버) |

| 11/11 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Object 구현 | Recv, Send KeyData 함수 구현 |
| 결과 | 휴식 | GameState Send, recv 함수 구현 및 확인 |

| 11/12 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Player구현 | 게임 제한시간 UI 구현 |
| 결과 | Class Player 구현, Animation 기능 구현 키 입력 데이터 변경이 되는지 확인 및 수정 (send, recv KeyData() 함수 수정) | Player 리소스 수정 |

| 11/13 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Send, recv PlayerData() 함수 구현 |  |
| 결과 | Send, recv PlayerData() 함수 구현 |  |

| 11/14 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Class Player보완 | Recv Data() 구현 |
| 결과 | 총을 쏘는 모션을 할 때 애니메이션이 끝까지 실행이 안되는 버그를 발견하여 해결 | Send, recv PlayerData를 총알과 플레이어 데이터를 다 들고 있는 DATA구조체의 send, recv로 수정 |

| 11/15 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Player, Key 동기화 확인 | Class Item(HP) 구현 |
| 결과 | Class Network 구현으로 Network::Input()에서는 KeyData를 send하고 Network::Update()에서는 GameState와 Data를 recv함 PlayerData프로토콜에 state(애니메이션 상태)를 추가 | Player 리소스가 수정된 애니메이션과 맞지 않아 리소스 수정 |

| 11/16 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Player, Key 동기화 확인 | Class Item(탄창) 구현 |
| 결과 | 총알과 수류탄 프로토콜 수정 및 보완 | G-star 견학 |

| 11/17 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Bullet 구현 | Bullet 구현 |
| 결과 |  | 클라이언트에서 Bullet 구현 |

| 11/18 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Bullet 구현 | Bullet 구현 |
| 결과 | 클라에서 구현된 Bullet을 토대로 서버에서 구현 | Class Item 구현 |

| 11/19 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | Bullet 구현 | Bullet 구현 |
| 결과 | Bullet의 데이터가 서버에서 클라이언트로 제대로 보내는지 확인 및 클라이언트가 Bullet정보를 받아 그 위치에 잘 그려지는지 확인 PlayerInfo내 데이터 동기화 확인 |  |

| 11/20 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  |  |
| 결과 | 서버와 클라간의 통신을 초당 30번으로 수정 (서버) Class Timer 사용 X | 인공지능 시험 준비 |

| 11/21 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 총알과 플레이어 충돌 구현 | 수류탄 구현 |
| 결과 | Collision이라는 함수를 만들어 bool값으로 충돌이 됐는지 안됐는지 체크 | Class Item 구현 및 드랍 시키기 |

| 11/22 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 총알과 플레이어 충돌 구현 | Class Item 구현 (수류탄) |
| 결과 | Collision이라는 함수를 만들어 bool값으로 충돌이 됐는지 안됐는지 체크 | Class Item 기반으로 Class Healing 구현 |

| 11/23 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 총알과 플레이어 충돌 구현 (서버)스레드를 방 하나당 하나씩 생성하는 것으로 변경 | Class Item 구현 (수류탄) |
| 결과 | g_socket[]로 접속한 클라이언트 소켓을 관리하여 임계영역으로 g_socket[]에 소켓정보를 담을 때 마다 동기화를 시킴 | 아이템 drop을 위한 Class Heli 구조와 아이템 간의 flow 및 세부내용 재조정 |

| 11/24 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 제한시간 Timer UI 띄우기 |  |
| 결과 |  |  |

| 11/25 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 아이템과 플레이어 충돌 | Item 관련 Send, Recv 함수 구현 |
| 결과 |  | 아픔 |

| 11/26 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  | HP UI 구현 |
| 결과 | 수류탄 구현 및 데이터 송수신 | 다른 수업 과제 |

| 11/27 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  | 수류탄 UI 구현 |
| 결과 | 수류탄 버그 확인(수정 X) | 다른 수업 과제 마무리 |

| 11/28 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  |  |
| 결과 |  |  |

| 11/29 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  | 탄창 수 UI 구현 |
| 결과 |  | 서버로 item drop try 1 서버에 기존 timer 외의 아이템 드랍 시간 (30초 간격)을 세는 timer 추가하여 bool drop을 한 번만 전송하여 클라이언트에서 이를 받는다. 근데 송수신이 제대로 안 됨. |

| 11/30 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 충돌 오류 체크 | 총알 수 UI 구현 |
| 결과 | 플레이어와 총알간 충돌 오류는 없음 | 서버로 Heli 띄우기 try 2 서버에서 보내는 timer에 따라서 bool drop을 전송 시켜서 이를 클라이언트에서 받는다. 근데 송수신이 제대로 안 됨. |

| 12/1 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 탄창 수 동기화 확인 |  |
| 결과 | (UI미구현)탄창 수 동기화 확인 | Class Heli 구현. 일단 헬리콥터를 띄워서 헬리콥터가 중앙에 도착하면 아이템을 드롭하는 일련의 과정이 진행되게 만들었다. |

| 12/2 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 총알 수 동기화 확인 |  |
| 결과 | (UI미구현)총알 수 동기화 확인 |  |

| 12/3 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 |  |  |
| 결과 | 게임 승패 결과 UI 출력 승패 결과 send, recv함수 구현 <승패여부 조건> - 제한시간 전에 둘 중 hp가 0이되는 경우 -> hp가 0인 플레이어가 패 - 제한시간이 끝난 후 -> 둘 중 hp가 높은 경우 승 | 헬리콥터&아이템 동작 클라이언트에서 구현해 놓은 것을 서버에서 보내준 Timer에 맞춰 지정한 시간에 클라에서 띄우고, 아이템 드랍 까지 연속 과정 잘 된다. |

| 12/4 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 게임 결과 UI | 게임 결과 send, recv 함수 구현 |
| 결과 | 시험공부 | Lobby리소스 편집 |

| 12/5 | 김하윤 | 김연지 |
| --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 강제종료 여부 체크 함수 |  |
| 결과 | 수류탄 수정 및 충돌 처리 Lobby화면 구현 아이템 수정 및 충돌 처리 헬기 구현 | Lobby화면에서 자신이 1P인지 2P인지 알기 위해 캐릭터창에 테두리 추가 Ingame화면에서 자신의 캐릭터를 명확하게 표시하기위해 캐릭터 추가 |